PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

BrainSort - Sprint 3: Simulacion Visual

Aplicacion educativa para visualizacion de algoritmos de ordenamiento

Version 1.0  |  Mayo 2026

Basado en IEEE 829-2008 y especificaciones brainsort-specs

# 1. Introduccion

## 1.1 Proposito

Este documento define la estrategia de pruebas para el modulo de Simulacion Visual del sistema BrainSort, correspondiente al Sprint 3. Cubre los componentes SimulationScreen, SimulationContext, ControlBar, SpeedSlider, PseudocodePanel, CompletionOverlay y los engines de Bubble Sort, Selection Sort e Insertion Sort.

## 1.2 Alcance

Frontend (brainsort-app): SimulationScreen.tsx, SimulationContext.tsx, ControlBar.tsx, SpeedSlider.tsx, PseudocodePanel.tsx, CompletionOverlay.tsx, BubbleSortAnimation.tsx, SelectionSortAnimation.tsx, InsertionSortAnimation.tsx

Engine: mock-bubble-sort.ts (generateBubbleSortSteps), mock-selection-sort.ts, mock-insertion-sort.ts

NO se probara: Backend API, autenticacion, gamificacion, offline, base de datos

## 1.3 Referencias

| Documento | Version | Fecha |
| --- | --- | --- |
| library-simulation.spec.md | 1.2 | 10/04/2026 |
| library-simulation.plan.md | 1.1 | 12/04/2026 |
| constitution.md | 1.0 | 15/02/2026 |
| BrainSort-Historias_de_Usuario.docx | 3.0 | 01/03/2026 |
| BrainSort-Contratos.docx | 2.0 | 01/03/2026 |

# 2. Elementos a Probar

| ID | Modulo | Componente/Archivo | HU | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Simulacion Visual | SimulationCanvas.tsx + BubbleSortAnimation.tsx | HU-04 | Critica |
| EP-02 | Simulacion Visual | SelectionSortAnimation.tsx | HU-04 | Critica |
| EP-03 | Simulacion Visual | InsertionSortAnimation.tsx | HU-04 | Critica |
| EP-04 | Controles | ControlBar.tsx (Play/Pausa/Reiniciar) | HU-04, HU-06 | Critica |
| EP-05 | Controles | SpeedSlider.tsx (0.25x-2.0x) | HU-04 | Alta |
| EP-06 | Pseudocodigo | PseudocodePanel.tsx | HU-04 | Alta |
| EP-07 | Datos | Generador arreglos aleatorios (8-15 elem) | HU-03 | Alta |
| EP-08 | Finalizacion | CompletionOverlay.tsx | HU-07 | Alta |
| EP-09 | Contexto | SimulationContext.tsx (estado global) | HU-04 | Critica |
| EP-10 | Engine | mock-bubble-sort.ts (generateBubbleSortSteps) | HU-04 | Critica |
| EP-11 | Engine | mock-selection-sort.ts | HU-04 | Critica |
| EP-12 | Engine | mock-insertion-sort.ts | HU-04 | Critica |
| EP-13 | Rendimiento | FPS durante animacion | HU-04 | Critica |

# 3. Elementos Excluidos

Backend API (brainsort-api) - Se probara en Sprint 4

Autenticacion (AuthContext) - Probado en Sprint 2

Gamificacion y ejercicios de prediccion - Sprint 5

Funcionalidad offline - Sprint 6

Algoritmos de busqueda - Fuera de alcance v1

# 4. Enfoque de Pruebas

| Nivel | Que se prueba | Herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | generateBubbleSortSteps, generateSelectionSortSteps, generateInsertionSortSteps, setSpeed, nextStep | Jest + ts-jest | Carlos Mendoza |
| Integracion | SimulationContext + Engine + Animaciones | React Testing Library + Jest | Ana Rodriguez |
| Sistema (E2E) | Flujo: seleccionar algo -> cargar datos -> Play -> animar -> completar -> overlay | Manual en Expo Go (Android Pixel 5a) | Luis Perez |
| Rendimiento | FPS durante animacion con 15 elementos a 2.0x | React DevTools Profiler | Carlos Mendoza |

# 5. Criterios de Aceptacion

| Criterio | Metrica | Umbral |
| --- | --- | --- |
| Cobertura engine | Jest --coverage en src/engine/ | >=85% lineas |
| Casos criticos | CP-SIM-01,02,03,06,09 + CP-REN-01 | 100% PASADOS (6/6) |
| Casos totales | Todos los CPs del Sprint 3 | >=95% (min 18/19) |
| Defectos bloqueantes | Severidad Critica abiertos | 0 |
| FPS simulacion | Bubble Sort 15 elem, Pixel 5a, 2.0x | >=24 FPS promedio |
| Tiempo carga SimulationScreen | Desde tap en tarjeta hasta barras visibles | <3 segundos |

## Criterios de Rechazo

Mas de 1 defecto Critico sin resolver

Build roto (npm run typecheck falla)

FPS <18 en cualquier algoritmo con 15 elementos

# 6. Ambiente de Pruebas

| Componente | Especificacion |
| --- | --- |
| SO Desarrollo | Windows 11 Pro |
| Runtime | Node.js v20.18.0, npm v10.9.2 |
| Frontend | Expo SDK 51, React Native 0.74.5, React 18.2.0 |
| Dispositivo movil | Google Pixel 5a (Android 14, 6GB RAM) |
| Navegador web | Chrome 126, Edge 126 |
| IDE | VS Code 1.89 + ESLint + Prettier |
| Herramientas prueba | Jest 29.x, React Testing Library, React DevTools Profiler |

## Datos de Prueba

Arreglo base: [5, 2, 8, 1, 9, 3, 7, 4]

Arreglo minimo: [3, 1] (2 elementos)

Arreglo maximo: [15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1] (15 elem, orden inverso)

Arreglo ya ordenado: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Arreglo con duplicados: [5, 3, 5, 1, 3, 8, 1]

Datos invalidos: [5, abc, , 3], campo vacio, caracteres especiales

# 7. Responsabilidades

| Nombre | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Luis Perez Garcia | QA Lead | Disenar plan y casos, ejecutar pruebas manuales, reportar |
| Carlos Mendoza | Dev Frontend / Engine | Pruebas unitarias del engine, profiling de rendimiento |
| Ana Rodriguez | Dev Frontend | Pruebas de integracion componentes + contexto |
| Dr. Roberto Sanchez | Tech Lead | Revisar plan, aprobar criterios |
| Dra. Maria Lopez | Product Owner | Validar UAT, aprobar release |

# 8. Cronograma

| Fase | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparacion ambiente | 20/05/2026 | 21/05/2026 | Luis Perez |
| Pruebas unitarias engine | 22/05/2026 | 24/05/2026 | Carlos Mendoza |
| Pruebas integracion | 25/05/2026 | 27/05/2026 | Ana Rodriguez |
| Pruebas manuales E2E | 28/05/2026 | 30/05/2026 | Luis Perez |
| Pruebas rendimiento | 31/05/2026 | 31/05/2026 | Carlos Mendoza |
| Informe final | 01/06/2026 | 02/06/2026 | Luis Perez |

# 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Engine genera bucle infinito con datos corruptos | Media | Critico | Implementar timeout en SimulationContext (max 10000 pasos) |
| FPS <24 en Insertion Sort con 15 elem | Media | Alto | Profiling con React DevTools, reducir re-renders en InsertionSortAnimation.tsx |
| PseudocodePanel se desfasa del paso actual | Baja | Alto | Verificar lineaPseudocodigo en cada step del engine |
| CompletionOverlay no desaparece a los 5s | Baja | Medio | Verificar setTimeout en CompletionOverlay.tsx |
| Datos predeterminados generan arreglo ya ordenado | Baja | Medio | Validacion en generador: shuffle hasta que no este ordenado |

# 10. Aprobaciones

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Perez Garcia | QA Lead | [firmado] | 19/05/2026 |
| Dr. Roberto Sanchez | Tech Lead | [firmado] | 19/05/2026 |
| Dra. Maria Lopez | Product Owner | [pendiente] |  |