PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

BrainSort - Sprint 4: Integración API y Simulación Avanzada

Aplicacion educativa para visualizacion de algoritmos de ordenamiento

Version 2.0  |  Mayo 2026

Basado en IEEE 829-2008 y especificaciones brainsort-specs

# 1. Introduccion

## 1.1 Proposito

Este documento define la estrategia de pruebas para la Integración del API y el módulo de Simulación Visual de BrainSort. Cubre la conexión cliente-servidor (CO1, CO3) y los motores de ordenamiento migrados al backend.

## 1.2 Alcance

Frontend (brainsort-app): SimulationScreen.tsx actualizado, BarChart.tsx (soporte highlightIndices), navegación a ExerciseScreen.

Backend (brainsort-api): AlgorithmsModule, GET /api/biblioteca, motores en src/simulations/engines/ (bubble-sort.engine.ts, etc.)

NO se probara: Autenticacion JWT, gamificacion (puntajes/niveles), offline (Service Workers).

## 1.3 Referencias

| Documento | Version | Fecha |
| --- | --- | --- |
| library-simulation.spec.md | 1.2 | 10/04/2026 |
| library-simulation.plan.md | 1.1 | 12/04/2026 |
| constitution.md | 1.0 | 15/02/2026 |

# 2. Elementos a Probar

| ID | Modulo | Componente/Archivo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | API | GET /api/biblioteca (AlgorithmsModule) | Critica |
| EP-02 | API | Motores Backend (Bubble, Selection, Insertion) | Critica |
| EP-03 | Integración | useAlgorithm fetch en SimulationScreen | Critica |
| EP-04 | Simulacion | BarChart.tsx (Parseo de highlightIndices) | Critica |
| EP-05 | Controles | ControlBar y SpeedSlider en Frontend | Alta |
| EP-06 | Navegación | Botón Practicar hacia ExerciseScreen | Media |

# 3. Elementos Excluidos

Autenticacion (AuthContext y JWT guard) - Sprint 5

Gamificacion (cálculo de XP e insignias)

Funcionalidad offline local - Sprint 6

# 4. Enfoque de Pruebas

| Nivel | Que se prueba | Herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias API | engines (timeout 10k iteraciones, pasos) | Jest (Backend) | Carlos Mendoza |
| Integracion API | Endpoints /api/biblioteca | Supertest | Ana Rodriguez |
| Sistema (E2E) | Flujo completo App -> API -> UI | Manual en Expo Go | Luis Perez |

# 5. Criterios de Aceptacion

| Criterio | Metrica | Umbral |
| --- | --- | --- |
| Cobertura Backend | Jest --coverage en src/simulations/ | >=85% lineas |
| Casos Integración | Pruebas API-Frontend | 100% PASADOS |
| Rendimiento API | Tiempo de respuesta GET /biblioteca | < 200ms |